## Slide 1: 四牌楼校区绿化养护 2026年上半年期中工作汇报
南京玄武园林绿化工程有限责任公司

## Slide 2
（1）2026年1月绿化养护工作
2026年1月养护工作重点在于，清理枯枝，优化树木骨架结构，提升植株通风透光条件，筑牢树木健康生长。
枯枝修剪
枯枝修剪
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（一）1月养护工作

## Slide 3
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（一）1月养护工作
大草坪萌芽抹除
体育场东侧清理落叶
群贤路清理落叶
五四路清理落叶
校西清理落叶
体育场东侧清理落叶

## Slide 4
（3）养护工作——乔 灌木敲雪
结合1月雨雪天气，为防范积雪压折树枝，损伤苗木，保障行道及景观树木安全，开展乔、灌木除雪专项养护作业，对常绿灌木优先清理冠面积雪，防止枝叶积雪压塌变形，对法桐等高大乔木进行敲雪，减轻枝条负重，防止断裂。
校西敲雪
五四路敲雪
南大门敲雪
校西敲雪
南大门敲雪
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（一）1月养护工作

## Slide 5
（4）养护工作——结合2月寒假时段开展法桐修剪作业，校园人流量减少的窗口期，在保障安全的前提下，完成乔木修剪施工。
重点修剪枯枝，病虫枝，下垂直，通过合理疏剪与短截，调控梧桐花芽数量，从源头减少春季飞絮产生。
梧桐修剪
梧桐修剪
梧桐修剪
梧桐修剪
梧桐修剪
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（一）2月养护工作

## Slide 6
6
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（一）3月养护工作
施肥
施肥
施肥
施肥
清理落叶
清理落叶

## Slide 7
（5）养护工作——杂草清理
3月气温回升，草坪及绿地杂草进入快速生长期，为保障景观整洁，开展杂草集中清理作业。
杂草清理
杂草清理
杂草清理
杂草清理
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（一）3月养护工作

## Slide 8
（1）养护工作—补植麦冬
3月气温适宜，是地被植物补植的黄金时期，针对校园绿地缺株、斑秃区域开展麦冬补植，需要进行精细整地，清除石块、枯根，疏松板结土壤。
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（二）3月养护工作
整地补植
补植麦冬
补植麦冬
补植麦冬
补植麦冬

## Slide 9
（5）养护工作——清扫落叶、落枝、白色垃圾
枯枝老叶因大风影响大量脱落和校围墙的白色垃圾存于绿化中，每日安排专人清扫落叶和白色垃圾。
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（二）3月养护工作

## Slide 10
（2）养护工作——修剪草坪
4月根据草坪返青长势分区修剪，修建后需按时补水追肥，促进草坪复壮，提升整体密度。
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（二）4月养护工作

## Slide 11
（3）养护工作——修剪影响监控、路灯乔灌木
4月乔灌木进入快速生长期，遮挡了校园监控设备与路灯。针对遮挡区域进行短截，登高工作，做好安全防护。
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（二）4月养护工作

## Slide 12
（1）养护工作——修剪影响人行道枝条
沿路乔灌木生长茂盛，存在枝条过低人行会碰头、枝条生长至停车位影响停车等情况，后续对上述情况乔灌木进行修剪。
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（三）5月养护工作

## Slide 13
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（三）5养护工作

## Slide 14
（2）养护工作——雾炮车吹毛絮
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（三）5月养护工作
5月进入梧桐飞絮高发时段，我们调配雾炮车沿园区道路巡回高压吹扫，利用水雾沉降空中飞絮，减少飞絮对老师和学生们的不适。

## Slide 15
（3）养护工作——治理蚜虫和杂草
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（三）5月养护工作
5月是蚜虫与杂草旺长时期，严重影响苗木长势，养护开展整治工作，对乔、灌木喷施药剂防止蚜虫，保障绿植生长。

## Slide 16
（2）5月养护工作——补植麦冬草
临近校庆阶段，为优化园区绿化景观面貌，针对缺株、裸露地块集中补植麦冬草，迎接校庆。
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（四）5月养护工作

## Slide 17
对每一位驻场工作人员进行专项工作安全教育并记录在档案内。
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（五）安全管理——进场工人安全教育

## Slide 18: 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 （五）安全管理——进场工人安全教育
18
定期对项目部员工进行安全教育
我公司每周进行一次安全教育，提高养护作业人员安全意识，深刻认识绿化养护作业的特殊性风险，摒弃 “经验主义”“侥幸心理”，树立 “安全第一、预防为先” 的作业理念；​
掌握绿化养护核心安全知识（风险点识别、应急处置、相关法规等），明确各岗位安全职责；​
规、农药喷施等关键作业流程，提升触电、坠落、中毒等突发情况的自救互救能力；​
满足安全生产法规及行业标准要求，降低事故发生率，确保绿化养护工作安全有序推进。

## Slide 19
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
（六）2026年度工作计划——养护计划
（一）春季
1、气温略有回升，但仍然较低，仍需要注意树木防寒。
2、维护保养工具，做好植物生长期养护管理准备工作。
3、对树木进行施肥，根据树木耐寒能力，分批拆除防寒设施，防治草害。
4、做好绿地植被返青浇水工作，对树木、草坪、地被进行施肥。
5、做好树木发芽前的树木修剪，及防治病虫害。
（二）夏季
1、适量适时的给绿地树木、花草灌水，保证肥水供应。
2、中耕松土，对结块的地带进行翻耕。
3、做好植物生长期修剪工作。
4、根据树木生长长势适时适量的施肥。
5、做好病虫害防治工作。
6、做好树木抗旱保苗措施。
7、做好防台防汛准备工作
（三）秋季
1、整理绿地，做好植物生长期修剪工作。
2、中耕松土，清除杂草。
3、做好病虫害防治工作，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。
4、做好苗木越冬水浇灌。
（四）冬季
1、做好苗木越冬保暖工作，做好除冰雪工作。
2、做好树木冬季修剪工作。
3、做好树木病虫害工作。
4、做好枯死树木清除工作。
5、做好树木施基肥工作。

## Slide 20
南京玄武园林绿化工程有限责任公司
感谢聆听